Roadmap dự án — Web kiểu Tandem

Trang điều phối — thứ tự hoàn thành, làm từng phần một

| Version | 0.1 — Bản sống, cập nhật mỗi vòng |
| --- | --- |
| Date | 19/06/2026 |
| Author | Nhóm 4 người — [điền tên] |
| Mục đích | Trang điều phối: thứ tự hoàn thành, làm từng phần một |

Xếp theo thứ tự phụ thuộc: cái gì là nguồn sự thật cho cái khác thì làm trước. Trạng thái cập nhật mỗi vòng.

Bước kế tiếp đề xuất: Chốt Open Questions (GĐ A) — nút đang chặn ERD và Backlog. Cần team quyết, đặc biệt: ghép theo sở thích hay ngôn ngữ.

# GĐ A — Nền tảng & thiết kế

| Trạng thái | Hạng mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Xong | Chốt hình hài sản phẩm | Hybrid-lite, web kiểu Tandem, spine 1:1 |
| Xong | Vision & Scope (tài liệu) | Đã có file .docx |
| Xong | Nghiên cứu đối thủ Tandem (tài liệu) | File .docx kèm BMC, SWOT |
| Xong | Kế hoạch ưu tiên Web MVP (tài liệu) | File .docx, MoSCoW 15 tính năng |
| Chưa | Chốt Open Questions | Matching attribute, MATCH lifecycle, cache score, realtime tech — chặn ERD |

# GĐ B — Phạm vi & dữ liệu

| Trạng thái | Hạng mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Đang làm | Product Backlog chuẩn | Đã có ưu tiên MoSCoW, cần viết thành backlog |
| Đang làm | Use Case diagram tổng | Matching surface đã xong 1 phần |
| Đang làm | ERD tổng hợp | Slice matching xong; cần chốt Open Questions trước |
| Chưa | Data dictionary | Companion ERD, cho Dev/QA |

# GĐ C — Đặc tả Core MVP

| Trạng thái | Hạng mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Chưa | User stories + Gherkin (5 feature Must) | Lần lượt: Auth → Profile → Matching → Chat → Trust |
| Chưa | State diagram | MATCH.status & các entity có vòng đời |
| Chưa | Wireframe / screen flow | Luồng core loop (UX) trước khi build |

# GĐ D — Sẵn sàng build & lặp

| Trạng thái | Hạng mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Chưa | Chốt tech stack & kiến trúc | Web + realtime chat (WebSocket) |
| Chưa | DoD + Sprint Goal (Sprint 1) | Lấy lát đầu Core MVP vào sprint |
| Chưa | Build Core MVP (vertical slice → demo) | Auth → Profile → Match → Chat → Trust |
| Chưa | Build Should → Could | Mở rộng theo tier nếu còn thời gian |